Team Task Breakdown & Technical Implementation Spec

目标：让 7–8 名组员能够基于同一套边界、接口与交付标准快速并行开发

适用对象：hackathon 组员内部执行

# 1. 本文件的作用

本文件用于把 hackathon 主目标拆成真正可执行的开发任务。

重点不在宏观愿景，而在任务边界、接口契约、目录结构、模型职责、协作顺序与验收标准。

所有组员都应把本文件视为共同的开发基线。

# 2. 总体技术目标

整个系统主链路为：source intake -> knowledge compilation -> approval tagging -> retrieval serving -> lecture/practical draft generation -> mini-student evaluation -> cohort signal feedback。

所有子任务都必须围绕这条链路服务。

任何不能在 48 小时内服务于这条链路的功能，默认不进入主线。

# 3. 四个小组与职责边界

## 3.1 Platform / Pipeline 组（2 人）

负责 FastAPI backend、job orchestration、API routing、status tracking、基础 operator UI。

必须完成：sources、knowledge、approvals、generation、evaluation 五类接口。

该组不负责深入优化 prompt，也不负责 student profiles 的设计。

## 3.2 Knowledge Bank Core 组（2 人）

负责 source registry、knowledge unit schema、store separation、query / retrieval service。

必须完成：draft / frontier / approved 状态区分，按 module / week / topic / pedagogical_role 查询。

该组不负责 lecture/practical 文本生成。

## 3.3 Compilation & Generation 组（2 人）

负责 source parsing、knowledge unit drafting、prompt template、lecture outline generator、practical sheet generator。

必须完成：结构化输出，方便 frontend 展示与 evaluation 消费。

该组不负责数据库设计与 API 网关。

## 3.4 Student Agent Evaluation 组（1–2 人）

负责本科学生 profile 设计、自动测试脚本、misconception extraction、cohort signal summary。

必须完成：至少 3 类 student agents，至少 1 次对 lecture/practical 的测试回流。

该组不负责核心 approval 逻辑。

# 4. 共享数据契约：Knowledge Unit 最小 schema

以下字段建议第一天尽快冻结。后续若确需修改，必须全组同步。

knowledge_id

title

summary

body / body_ref

module_tag

week_tag

topic_tags

difficulty_level

pedagogical_role

source_type

source_ref

approval_status

prerequisite_links

learning_outcome_links

version_number

created_at / updated_at

# 5. Source Registry 最小字段

source_id

filename

source_type

module_tag

week_tag

uploader

hash

created_at

storage_path

# 6. 推荐 API 列表

POST /sources/upload

GET /sources

POST /knowledge/compile

GET /knowledge/search

GET /knowledge/{id}

POST /approvals/{id}

POST /generation/lecture

POST /generation/practical

POST /evaluation/run

GET /evaluation/{job_id}

# 7. Retrieval 设计建议

第一层：metadata-first filtering。先按 module、week、topic、approval_status、pedagogical_role 过滤。

第二层：补充 prerequisite 或 related concept 的 1-hop expansion。

第三层：embedding similarity 或 semantic rerank。

48 小时内不要做过重的 graph reasoning 或复杂 reranker benchmark。

# 8. 模型职责建议

Model A：knowledge compilation，重点是 JSON 稳定输出。

Model B：curriculum generation，重点是 lecture / practical 结构质量。

Model C：student agent profiles，重点是稳定模拟 weak / average / good 三类本科学生。

同一个模型可兼任多个角色，但角色 prompt 必须分开管理。

# 9. Prompt 文件建议

prompts/knowledge_compile.txt

prompts/lecture_generate.txt

prompts/practical_generate.txt

prompts/student_weak.txt

prompts/student_average.txt

prompts/student_good.txt

prompts/misconception_summary.txt

# 10. 建议 repository 结构

backend/

backend/api/

backend/services/

backend/schemas/

backend/storage/

frontend/

prompts/

scripts/

tests/

sample_data/

# 11. 各组具体任务拆分

## 11.1 Platform / Pipeline 组

建立 backend skeleton。

接入数据库与 object storage。

实现路由、job status、error handling。

提供基础 operator page。

## 11.2 Knowledge Bank Core 组

定义 source schema 与 knowledge schema。

实现 store separation。

实现 search / retrieval。

提供 topic / week view 所需数据接口。

## 11.3 Compilation & Generation 组

实现原始材料解析。

完成 draft knowledge units 生成。

完成 lecture outline generator。

完成 practical sheet generator。

## 11.4 Student Agent Evaluation 组

定义 3 类 student profiles。

对 lecture / practical 运行自动测试。

提取 confusion points、coverage gaps、misconceptions。

输出 cohort signal summary。

# 12. 依赖顺序与 freeze 点

T+4h 前：冻结 scope 与 team ownership。

T+6h 前：冻结 knowledge unit schema、source schema、API 列表。

T+20h 前：冻结 generation 输入输出格式。

T+32h 前：冻结 student evaluation 输出格式。

T+40h 后：默认不再新增主功能，只允许修 bug 与改 demo。

# 13. 每组最小验收标准

## 13.1 Platform / Pipeline 组

核心 API 可调用。

主流程有可见状态。

demo 时可以稳定串起整个链路。

## 13.2 Knowledge Bank Core 组

knowledge units 可写入、可查询、可区分状态。

approved units 可被 generator 正常读取。

至少有一个 topic / week view 能正常展示。

## 13.3 Compilation & Generation 组

能生成结构统一的 lecture outline。

能生成结构统一的 practical sheet。

输出内容与 approved knowledge 有明确 grounding 关系。

## 13.4 Student Agent Evaluation 组

3 类 student profiles 可重复运行。

能够输出 cohort-style summary。

结果可被主系统读取或展示。

# 14. 协作规则

组间传递数据时，以 schema 和 JSON contract 为准。

任何字段修改，必须先同步所有相关组。

没有 freeze 的设计不允许直接写死进多个模块。

demo 主线优先级高于局部精修。

出现严重耦合问题时，优先保主链路，再考虑局部最优。

# 15. 风险与止损规则

若 retrieval 复杂度过高，退回 metadata filter + keyword search + small semantic rerank。

若 frontend 来不及，保留一个最小 operator panel 或 Postman + script demo。

若 student agents 效果不稳，先固定 prompt 与输入格式，再减少 profile 数量。

若 generation 输出质量不稳定，先保证结构化与 grounded，再考虑文风优化。

# 16. 最终 demo ownership

Platform 组负责现场主链路演示。

Knowledge Bank 组负责解释 schema、approval states、retrieval logic。

Generation 组负责解释 lecture / practical 如何从 approved knowledge 生成。

Student Agent 组负责解释自动测试、misconception summary、feedback 回流。

# 17. 结论

这份技术说明书的核心作用，是让所有组员在 48 小时内以统一接口和统一边界并行推进。

只要各组围绕共同 schema、共同 API、共同 demo 主链路工作，整个 hackathon 的执行成本会显著下降。