Hackathon Execution Plan

目标：完成一个可演示、可扩展、可继续立项的教育系统最小闭环原型

适用对象：导师沟通 + 组员执行 + 最终 demo 准备

# 1. Hackathon 总目标

本次 hackathon 的目标是做出一个最小但完整的系统切片：能够把教学原始材料转化为结构化 knowledge units，经过人工 approval gate 后进入可检索 knowledge bank，再驱动 lecture / practical draft generation，最后由 mini LLM student agents 做基础测试并回流 cohort signal。

最终需要回答四个问题：这个系统如何 ingest 原始教学资料；如何把资料编译为 governed knowledge；如何让生成内容 grounded 在 approved knowledge 上；如何用 student-like agents 替代一部分传统人工测试。

# 2. hackhon定位

面向单一 AI module 的 governed educational workflow prototype。

它应当是一个能被导师快速理解、能被组员快速上手、能为后续继续开发提供清晰底座的工程原型。

因此，所有开发都应围绕“单模块、单闭环、强可解释 demo”展开。

# 3. 必须锁死的范围边界

只做 1 个 module，不扩展到多门课程。

只做 2–3 个 topics，优先做一个 week slice 或一组紧密相关概念。

只做 lecture outline + practical sheet 两类核心 teaching assets。

高风险 assessment release、正式自动 marking、复杂 student portal 均不进入本次主线。

任何进入 canonical knowledge 的内容，都必须经过人工 approval gate。

student agents 只负责测试与 signal generation，不承担最终 academic judgement。

# 4. 本次必须交付的东西

交付物 A：一个最小可运行 backend，能完成 source intake、knowledge compilation、knowledge query、generation、approval、evaluation。

交付物 B：一个结构化 Knowledge Bank，至少支持 draft / frontier / approved 三种状态。

交付物 C：至少 1 个 topic page 或 week view，能够展示 approved knowledge units。

交付物 D：lecture outline generator + practical sheet generator。

交付物 E：mini student-agent testing script，输出 weak-topic / misconception summary。

交付物 F：一条可现场演示的 end-to-end demo flow。

# 5. 推荐系统主链路

Step 1：上传 syllabus、lecture notes、approved notes、少量 trusted external references。

Step 2：source registry 记录原始资料与 metadata。

Step 3：knowledge compiler 抽取 concepts、claims、prerequisites、examples，生成 draft knowledge units。

Step 4：reviewer 对 draft units 做 approve / frontier / reject。

Step 5：retrieval service 按 module / week / topic / approval_status 做查询，并为 generator 组装上下文。

Step 6：generator 基于 approved knowledge 生成 lecture outline 与 practical sheet。

Step 7：student agents 消费这些产物，输出 confusion points、misconceptions、coverage issues。

Step 8：analytics summary 写入 cohort signal store，形成下一轮 revision proposal。

# 6. 团队配置建议（7–8 人）

建议按四个小组推进。每组边界要清楚，尽量减少跨组反复。

## 6.1 Platform / Pipeline 组（2 人）

负责 FastAPI backend、job flow、status tracking、基础 frontend / operator panel。

核心职责：把系统主链路真正串起来。

## 6.2 Knowledge Bank Core 组（2 人）

负责 source registry、knowledge schema、store separation、search / retrieval API。

核心职责：让整个系统有一个能被治理、能被检索、能被 generation 消费的知识底座。

## 6.3 Compilation & Generation 组（2 人）

负责 raw docs -> knowledge units、prompt 设计、lecture/practical draft generation、输出格式化。

核心职责：把原始资料真正转成可用教学资产。

## 6.4 Student Agent Evaluation 组（1–2 人）

负责 mini LLM student profiles、自动测试脚本、misconception extraction、cohort signal summary。

核心职责：建立一个轻量的“本科学生测试团队”。

# 7. 模型与工具选择建议

orchestration、API、storage 本身不需要模型。

knowledge compilation 需要一个输出 JSON 较稳定的模型，用来做 extraction 与 revision。

curriculum generation 需要一个稍强一些的模型，用来生成 lecture outline 与 practical sheet。

student agents 不追求最强模型，重点是稳定模拟不同水平本科生。建议固定三类 profile：weak、average、good。

retrieval 可以采用 metadata filter + semantic rerank 的轻量方案。不要把重心放在复杂图推理或大规模向量优化上。

# 8. 建议交付物形式

一页系统架构图：展示 source、knowledge bank、generator、student agents、feedback loop。

一页 team ownership 图：谁负责哪一段主链路。

一段完整 demo：上传材料 -> 编译 knowledge -> approve -> 生成 lecture/practical -> student test -> signal summary。

一份简要结论：当前系统已经能做什么，现阶段还缺什么，下一个 sprint 应补什么。

# 9. 必须避免的事情

不要试图做完整 institutional platform。

不要陷入“超级知识库”研究型优化。

不要为了 agent 数量而过度拆分服务。

不要让 student agent 小组变成独立支线，必须和主系统产生回流。

# 10. 最终评估标准

系统是否跑通了一条完整闭环。

knowledge bank 是否真正承担了中间底座的角色。

生成内容是否 clearly grounded 在 approved knowledge 上。

student-agent testing 是否产生了有用的 cohort-style signals。

demo 时组员与导师是否能在短时间内理解系统主链路。

这个原型是否足以支撑后续继续开发与立项。

# 11. 结论

这次 hackathon 最合适的成功标准，是做出一个“可运行、可解释、可扩展”的教育系统最小原型。

只要团队能够完成 governed knowledge grounding、teaching asset generation、student-agent testing 与 feedback 回流这四个核心动作，本次活动就已经具有很强的展示价值和继续开发价值。