Content Generation 开发案

Durham AI Education System Upgrade — Hackathon MVP

| 适用范围 | one AI module，2–3 topics |
| --- | --- |
| 对应交付物 | Content Generation / Generation Pipeline |
| 本次主目标 | 基于 approved knowledge 生成完整 lecture slide draft，并与 testing / analytics / governance / demo 主链路稳定串联 |

# 目录

1. 模块定位与本次边界

2. 核心目标与能力要求

3. 必须交付的产出

4. Generation 输入定义

5. Lecture Slide 最小输出 schema

6. 推荐 slide 结构与 pedagogical pattern

7. Generation pipeline 设计

8. Prompt / model / generation strategy

9. 与其他交付模块的协作关系

10. API 设计与 I/O contract

11. Validity 与视觉化 validation

12. 失败场景与 fallback

13. 开发顺序与 freeze 点

14. 最小验收标准

# 1. 模块定位与本次边界

Content Generation 在本次 hackathon 中负责把 Knowledge Bank 返回的 approved knowledge context 组装为可展示、可测试、可后续修订的 lecture slide draft。它的核心职责是把“已经被治理过的知识”转成“结构清晰、可使用的教学资产”。

这次开发案聚焦 lecture slide 主线。practical、quiz、notes 可以在接口与字段层面预留兼容性，但不要牺牲 lecture slide 主链路的稳定性。现场 demo 时，generation 模块必须能明确说明：输入来自哪里、输出长什么样、为什么可以信任、以及后续如何被学生群体继续使用。

实现时需要坚持两条边界。

- generation 只消费 approved knowledge，不直接绕过 Knowledge Bank 去读 raw source。

- generation 产出的是 draft teaching asset，不是 canonical truth；它可以被展示、测试、审查和重新生成，但不直接替代知识库本体。

| 边界问题 | 本次做什么 | 本次不做什么 |
| --- | --- | --- |
| 数据来源 | 读取 approved context bundle | 直接使用未审批原始材料 |
| 输出形态 | 结构化 lecture slide draft | 追求完整 institutional release |
| 内容范围 | one module，2–3 topics | 多模块泛化 |

# 2. 核心目标与能力要求

Generation 模块不能只会吐字。下面这些能力决定它能否真正接进全链路。

| 能力 | 本次要做到的程度 | 为什么重要 | 避免出现 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grounded generation | 输出明确依赖 approved knowledge | 避免模型自由发挥漂移 | 只给主题名，不给 grounding |
| Structured output | 固定 deck / slide schema | 方便前端、testing、analytics 消费 | 每次返回结构不同 |
| Pedagogical assembly | 有清晰 slide 序列与教学角色 | 便于学生测试与诊断 | 内容堆砌，没有节奏 |
| Error visibility | 知识不足或生成失败可见 | 便于 fallback 与 demo 解释 | 失败时只返回空结果 |
| Revision readiness | 能被后续定点修订 | 支持 analytics 回流 | 只能整份重生成，无法定位 |

# 3. 交付产出

本模块的交付物建议按四层理解：数据层、服务层、展示层、串联层。需要从一开始就清楚，最终交付不是一个 prompt 文件，而是一套可被系统其他部分稳定调用的生成能力。

| 层级 | 必须交付 | 最低完成标准 | 建议增强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据层 | lecture deck draft、slide metadata、grounding refs、job records | 可落库、可查询、可重复读取 | 增加 version trace 与 regenerate 标记 |
| 服务层 | generation API、job status、result detail | 接口字段稳定，状态可见 | 加 targeted regenerate |
| 展示层 | deck list、slide detail、grounding view | demo 时能看见 slide 结构与来源 | 增加 per-slide validation panel |
| 串联层 | 对接 KB / testing / analytics / demo | 至少 1 条主链路联调跑通 | 补充 revision signal 回写 |

# 4. Generation 输入定义

Generation 组最先要冻结的不是 prompt，而是输入 contract。推荐做法是让 retrieval 先返回一份 approved-only context bundle，generation 只处理这份 bundle，而不再重复承担知识筛选工作。

最小输入建议包括：module_tag、week_tag 或 topic_scope、generation_target、intended_audience、difficulty_level，以及 approved knowledge context bundle。本次 generation_target 直接固定为 lecture_slide。

approved knowledge context bundle 至少应包含 selected knowledge_ids、title、summary、body 或 body_ref、pedagogical_role、topic_tags、prerequisite_links、source_ref、approval_status。approval_status 理论上在进入 generation 前就应全部过滤为 approved，但建议保留字段，便于日志与解释。

{ "module_tag": "Machine Learning", "week_tag": "week_03", "topic_scope": ["decision tree", "entropy"], "generation_target": "lecture_slide", "difficulty_level": "intro_undergrad", "approved_context_bundle": [ {"knowledge_id": "kb_014", "title": "Entropy intuition", "pedagogical_role": "concept"} ] }

# 5. Lecture Slide 最小输出 schema

输出 schema 是整份开发案的核心。所有组员需要共同理解：lecture slide 不是一整块长文本，而是一组结构化 slide objects。这样做有三个直接收益：便于前端展示、便于 student testing 消费、便于 analytics 与 governance 做追踪。

| 字段 | 类型 / 约束 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| deck_id | string | 整套 lecture slide 的身份标识 |
| module_tag / week_tag | string | 控制作用域与回查 |
| topic_scope | list[string] | 说明覆盖主题 |
| generation_status | enum | draft / failed / ready_for_test 等 |
| source_knowledge_ids | list[string] | 记录 grounding 来源 |
| slides | list[slide object] | 核心输出本体 |
| version_number | integer | 后续修订与回滚 |
| generated_at | timestamp | 时间追踪 |

| slide object 字段 | 类型 / 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| slide_id / slide_index | string + integer | 便于排序、测试与定位 |
| slide_title | string | 页面主标题 |
| slide_type | enum | title / concept / example / caution / summary |
| learning_goal | string | 该页教学目标 |
| key_points | list[string] | 主 bullet points |
| example_block | object or text | 例子、演示或 worked example |
| misconception_warning | string | 常见误区提醒 |
| grounding_refs | list[string] | 指向 knowledge_id 或 source_ref |

# 6. 推荐 slide 结构与 pedagogical pattern

为了避免输出漂移，本次建议采用固定的教学序列。组员可以在 wording 上自由优化，但 sequence 不要频繁变化，否则 testing、analytics 和 demo 都会变得脆弱。

推荐的最小 slide sequence 如下：Title / learning objective → core concept introduction → mechanism explanation → worked example → common misconception or caution → key takeaway / summary。若 topic 较大，可在 mechanism explanation 内再拆 1–2 页，但不建议无限膨胀。

| 序号 | 推荐 slide 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | title / objective | 交代本节要学什么、为什么要学 |
| 2 | concept | 给出定义、核心术语、直观理解 |
| 3 | mechanism | 解释步骤、结构或推导逻辑 |
| 4 | example | 给出 worked example 或小案例 |
| 5 | caution | 指出常见误区、边界条件、易混点 |
| 6 | summary | 收束到关键 takeaway |

# 7. Generation pipeline 设计

推荐把 generation 拆成一条轻量但清晰的 pipeline。能解释清楚每一步输入输出，比追求模型技巧更重要。

Step 1 — Receive generation request：接收 module / topic / audience / target 等参数。

Step 2 — Load approved context bundle：读取 approved-only 的 context bundle，并做最小完整性检查。

Step 3 — Plan deck outline：根据 topic scope 和 pedagogical roles 规划页序列与 slide types。

Step 4 — Generate slide content：逐页填充 title、key_points、example、warning、summary 等内容。

Step 5 — Validate schema：检查字段是否齐全、grounding_refs 是否存在、slide index 是否连续。

Step 6 — Persist artifact：把 deck draft 与 job status 写入存储，供 testing / demo 读取。

Step 7 — Expose result：返回 deck_id、status、summary，并为 frontend 准备 detail view。

# 8. Prompt / model / generation strategy

模型选择以 JSON 稳定、速度、预算和可控性为优先。不要陷入 model-selection paralysis。对 hackathon 来说，一套稳定的中等模型加清晰 prompt，比追求最强模型更重要。

建议采用 staged generation：先做 outline planning，再做 slide-by-slide filling，最后做一次轻量 revise 或 lint。这样更容易控制页序列和字段完整性。若时间不足，可把 planning 与 filling 合并，但 revise pass 最好至少保留一个最小检查器。

Prompt 建议至少分成三类：planner prompt、slide writer prompt、optional revision/lint prompt。角色 prompt 独立管理，方便后续替换模型或局部修订。

| 角色 | 主要任务 | 落地建议 |
| --- | --- | --- |
| Planner | 决定页结构与 slide types | 优先稳定 outline，不追求文采 |
| Slide writer | 填充每页内容 | 严格按 schema 返回，保 grounding_refs |
| Revision / lint | 查漏补缺、补足 warning / summary | 可以用更便宜的模型或规则检查 |

# 9. 与其他交付模块的协作关系

| 协作模块 | Generation 提供什么 | Generation 接收什么 | 联调重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Knowledge Bank | lecture deck draft、grounding refs | approved context bundle | context 字段与 role 定义尽早冻结 |
| Student Agent Testing | 结构化 slide deck、slide_id | confusion points、weak-topic summary | testing 可直接引用 slide index |
| Analytics & Adaptation | 可被修订的 deck / slide units | revision proposal、affected topic | 支持 targeted regenerate |
| Governance Trace | source_knowledge_ids、deck version | approval explanation、proposal outcome | 能解释 deck 来源与是否过时 |
| Demo Panel & API Flow | deck summary、job status、detail view | 展示需求与字段压缩建议 | 状态颜色与命名统一 |

# 10. API 设计与 I/O contract

| 接口 | 作用 | 最小输入 | 最小输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /generation/lecture | 触发 lecture generation | module/week/topic + context bundle | job_id + generation_status |
| GET /generation/{job_id} | 查询任务状态 | job_id | status + deck_id(optional) |
| GET /generation/decks/{deck_id} | 返回完整 deck 详情 | deck_id | full deck detail |
| POST /generation/regenerate | 局部或整体重生成 | deck_id + revision hint | new job_id |

字段命名必须尽量与 Knowledge Bank 和 demo panel 保持一致。例如 topic_scope、source_knowledge_ids、version_number、generation_status 不要在不同接口里漂移成多个写法。

若时间不足，regenerate endpoint 可以先退化为重新调用一次 POST /generation/lecture，但要在 job notes 中记录这是 revision run。

# 11. Validity 与视觉化 validation

Generation 结果的有效性不能只看“有没有返回文本”。建议至少从五个层次做检查。

| 验证层 | 要检查什么 | 最小测试方法 | 通过信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Schema | deck / slide 字段齐全 | 固定 fixture 多次解析 | 结构稳定可重复读取 |
| Grounding | 内容能映射到 approved knowledge | 抽样检查 grounding_refs | slide 与知识来源对得上 |
| Pedagogy | 是否有 objective / example / summary | 人工抽查 + 规则检查 | 结构完整，节奏清楚 |
| Pipeline | testing / demo 是否可消费 | 跑一条 KB→generation→testing | 上下游都能读 |
| Revision | 是否能标记重生成版本 | 做一次 revision run | version 与状态可见 |

视觉化 validation 建议：保留 deck status card、grounding coverage card、missing-field checker、slide type coverage chart，以及 revision-needed flag。这样即使不展开大量细节，导师也能快速看懂当前生成质量。

# 12. 失败场景与 fallback

| 风险场景 | 推荐处理 | fallback |
| --- | --- | --- |
| 模型输出 JSON 不稳定 | 先加 strict schema prompt 与 post-check | 准备一份 pre-generated deck fixture |
| context bundle 不完整 | 返回 generation_blocked + 缺失说明 | 用固定 approved context bundle demo |
| grounding refs 缺失 | 在 revise pass 强制补齐 | 先以 source_knowledge_ids 兜底 |
| slide 结构过散 | 固定 slide sequence 与 max page count | 退回 5–6 页最小 deck |
| 前端展示来不及 | 保留 JSON detail 或 markdown view | 用 Postman / notebook + 截图演示 |

# 13. 开发顺序与 freeze 点

先冻结 lecture deck schema 与 slide schema。

再冻结 generation 输入 bundle 结构，确保 KB 与 generation 对接无歧义。

打通一次最小 lecture generation，优先保 deck 可生成、可保存、可读取。

补 grounding_refs 与 job status。

接入 student testing 与 demo panel。

最后再做 prompt polish、targeted regenerate、视觉化优化。

建议 freeze 点：T+6h 前冻结 generation 输入输出字段；T+20h 前冻结 lecture deck schema；T+32h 前冻结 student testing 消费格式；T+40h 后默认不新增主功能，只修 bug 与做 demo rehearsal。

# 14. 最小验收标准

能够从 approved context 成功生成一套 lecture slide draft。

deck 输出结构稳定，slide objects 可被重复解析。

每页 slide 至少具备 title、type、key points、grounding refs 等核心字段。

结果可被 student-agent testing 消费，并至少产出一次可用的 weak-topic 或 confusion signal。

demo panel 或脚本中能展示 generation result、job status 和 grounding 来源。

至少跑通 1 条 Knowledge Bank → Generation → Student Testing 的完整链路。

最后提醒：本模块的完成标准，不在于文风最像人写 PPT，而在于它能稳定地把 approved knowledge 变成结构清楚、上下游都能消费的 lecture slide draft。只要 grounding 清楚、schema 稳定、demo 可解释，这个模块就已经具备很强的 MVP 价值。