# Demo Panel & API Flow 开发案

Durham AI Education System Upgrade — Hackathon MVP

| 适用范围 | one AI module，2–3 topics |
| --- | --- |
| 本次主目标 | 把 Knowledge Bank、Content Generation、Student Agent Testing、Analytics & Adaptation、Governance Trace 串成一条可跑、可看、可讲的 MVP 主链路 |
| 定义 | 一个统一的 operator-facing runtime panel。它通过调用并展示各模块 API，让大家在几秒内看清系统从 source 到 revision decision 的全过程。 |

快速理解 Demo Panel 不只是简单“最后补一个前端壳子”。它是跨模块集成层：一方面给团队一个统一操作入口，另一方面逼着各模块尽早冻结 summary endpoint、状态命名、关键字段和主链路顺序。

# 目录

1. 模块定位与本次边界

2. 核心目标与能力要求

3. 必须交付的产出

4. 输入与输出定义

5. 推荐页面结构 / Information Architecture

6. 主演示流程设计

7. API Flow 设计

8. 跨模块 contract 对齐说明

9. 可视化组件建议

10. 与其他交付模块的协作关系

11. Validity 与视觉化 validation

12. 失败场景与 fallback

13. 开发顺序与 freeze 点

14. 最小验收标准

# 1. 模块定位与本次边界

Demo Panel & API Flow 在本次 hackathon 中承担“统一操作面板 + 全链路可视化层”的角色。它的任务是把已经存在的五个业务模块组织成一个可演示、可联调、可解释的 runtime view，而不是重新发明新的知识逻辑、生成逻辑或治理逻辑。

本模块消费其他模块的 API、summary object 与状态对象，并将它们转成统一的操作入口、状态卡片、detail view、timeline view 与流程说明。现场 demo 时，它需要回答一个简单但关键的问题：系统到底如何从 raw source 走到 grounded lecture slide，再走到 student testing、analytics recommendation 与 governance decision。

## 本次要做什么

提供一个统一的 operator panel，用来触发 upload、compile、approve、generate、evaluate、inspect 等关键动作。

把 source → knowledge → approval → generation → testing → analytics → governance 这条主链路以清晰步骤呈现出来。

向团队和导师展示各模块当前状态、关键结果与最近一次决策。

## 本次不做什么

不重写 Knowledge Bank 的 schema，不替代 generation 的 deck 结构，不负责 student testing 的原始 evidence 生成。

不在两天内追求 full institutional platform，不做复杂权限系统、完整用户体系或重型 observability stack。

不把页面做成信息瀑布流。重点是讲清楚主线，而不是把所有日志都堆到屏幕上。

## 边界统一声明

主演示资产统一按 lecture slide draft 组织。practical 只在接口与字段层面保留兼容，不作为主展示对象。

Analytics & Adaptation 负责 diagnosis、recommendation 与 proposal candidate；Governance Trace 负责 decision、timeline 与 impact。Demo Panel 只负责把它们展示出来。

Demo Panel 是消费层，不擅自改字段名；字段命名应跟随各模块已冻结 contract。

# 2. 核心目标与能力要求

| 能力 | 本次要做到的程度 | 为什么重要 | 常见失误 |
| --- | --- | --- | --- |
| End-to-end visibility | 能看见完整主链路步骤与当前停留位置 | demo 时要在短时间内讲通系统 | 只展示单个模块结果，看不出全链路 |
| Action triggering | 能触发关键 job 或调用主 API | 面板需要是操作入口，不只是静态海报 | 页面漂亮但什么都点不了 |
| Status coherence | 状态命名、颜色、含义统一 | 减少联调歧义 | 同一个状态在不同区块叫不同名字 |
| Cross-module readability | 不同模块结果在一个页面里能讲通 | 避免像五个孤岛拼在一起 | 只会堆卡片，不会串叙事 |
| Demo resilience | live flow 与 fallback 都可演示 | 兜底 | 全部押注 live API，一处失败全盘卡住 |

实现时建议把“可触发、可读、可兜底”视为本模块的三条硬要求。

# 3. 交付产出

| 层级 | 必须交付 | 最低完成标准 | 建议增强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 展示层 | pipeline overview、status cards、detail panels、flow view | 能在一个界面里看见主链路步骤和各模块 summary | 补充 graph、timeline、heatmap 等增强视图 |
| 服务层 | dashboard summary endpoint、页面聚合接口、job status 轮询逻辑 | summary 数据稳定可读 | 补充 module/topic 过滤与 drill-down 接口 |
| 串联层 | 调用 KB、generation、testing、analytics、governance 的统一入口 | 至少 1 条主链路可以半自动跑通 | 补充按钮级别的 job replay / refresh |
| 备份演示层 | 预生成 fixtures、截图、离线脚本 | live API 出问题时仍可讲完整流程 | 补充 Postman / notebook 演示包 |

本模块的完成标准不取决于动画和前端 polish，而取决于系统是否“可跑、可看、可讲”。

# 4. 输入与输出定义

## 4.1 Demo Panel 输入

输入分成两类：用户操作输入，以及各模块返回的 summary / detail 数据。前者决定面板能触发什么动作，后者决定面板能展示什么运行结果。

用户操作输入：source file、module / week / topic 选择、compile trigger、approve trigger、generate lecture、run student test、inspect analytics、inspect governance。

Knowledge Bank 输入：source list、knowledge unit list、approval status、graph data、topic / week summaries。

Generation 输入：generation_status、deck summary、slide detail、source_knowledge_ids、grounding refs。

Student Agent Testing 输入：profile summary、weak_topics、confusion_points、misconception_clusters。

Analytics & Adaptation 输入：issue ranking、recommended actions、proposal candidate preview。

Governance Trace 输入：proposal list、decision detail、timeline、affected assets。

## 4.2 Demo Panel 输出

Demo Panel 不输出新的 canonical knowledge，也不输出新的治理判决。它输出的是给人看的 runtime view。最小输出形态应包括：

pipeline step tracker

status cards

detail view panels

API call progression strip

timeline / graph / table 等可解释展示

blocked-state 与 fallback-mode 提示

# 5. 推荐页面结构 / Information Architecture

对 hackathon 来说，最稳的做法不是做很多页面，而是在一个主面板内划出少量信息区，让演示路径和联调路径都足够清晰。推荐页面结构如下。

| 区域 | 主要内容 | 设计提示 |
| --- | --- | --- |
| Global pipeline overview | Source → Knowledge → Approval → Generation → Testing → Analytics → Governance | 始终固定在顶部，便于观众知道当前走到哪一步 |
| Action control zone | upload、compile、approve、generate、evaluate 等按钮与输入区 | 按钮数量控制住，优先保主线动作 |
| Live status cards | sources、approved units、generation status、evaluation status、analytics status、governance status | 数字、状态色、更新时间要一眼可读 |
| Detail drill-down panel | knowledge detail、deck preview、signal summary、proposal timeline | 默认展示 compact summary，细节按需展开 |
| API flow explanation area | 本轮调用了哪些接口、返回了什么、下一步由谁消费 | 适合条状步骤图或节点流图 |

页面布局上建议优先使用卡片 + 表格 + 简化流程图，而不是密集文本。状态颜色、模块顺序和图标语义需要全页面统一。

# 6. 主演示流程设计

主 demo 不要尝试展示全部可能路线。最稳的做法是锁一条 clean path，并让每一步都有可见输入、可见状态和可见结果。

Step 1 — Upload source：展示 raw source 进入系统，看到 source metadata 与 source_id。

Step 2 — Compile into knowledge units：展示 draft knowledge units、topic tags 与 approval state。

Step 3 — Approve knowledge：将至少一个 unit 或 bundle 标为 approved，明显区分 approved 与 frontier / draft。

Step 4 — Generate lecture slide draft：触发 generation，看到 deck summary、slide preview 与 grounding 来源。

Step 5 — Run student-agent testing：展示 weak / average / strong 三类 profile 的 compact result 与聚合 signal。

Step 6 — Run analytics / adaptation：展示 weak-topic ranking、recommended actions 与 proposal candidate。

Step 7 — Show governance trace：展示 proposal 当前状态、decision reason、timeline 与 impacted assets。

整条主演示流程最好控制在 8–10 分钟内完成。任何不是为了讲清楚这条主线的 detail，都不应抢占主舞台。

# 7. API Flow 设计

API Flow 不是重新定义所有接口，而是确定：哪几个接口组成主链路、调用顺序是什么、哪些步骤需要轮询 job status、哪些结果适合用 summary endpoint 展示。

| 顺序 | 接口 | 作用 | 面板中的表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /sources/upload | 注册并保存 source | Source uploaded 状态 + source card |
| 2 | POST /knowledge/compile | 写入或触发 draft knowledge units 生成 | Compiled units 计数 + unit list |
| 3 | GET /knowledge/search | 按 module / week / topic / approval_status 查询 | Knowledge result table / graph |
| 4 | POST /approvals/{id} | 切换或确认 approval status | Approved / frontier badge 更新 |
| 5 | POST /generation/lecture | 触发 lecture slide generation | Generation running / ready 状态 |
| 6 | GET /generation/{job_id} 或 deck detail | 查询任务状态与结果 | Deck summary + slide preview |
| 7 | POST /evaluation/run | 触发 student testing | Evaluation running / complete 状态 |
| 8 | GET /evaluation/summary/{deck_id} | 读取 weak-topic 与 confusion summary | Signal cards |
| 9 | GET /analytics/summary/{deck_id} | 读取 issue ranking 与 recommendations | Action cards / issue table |
| 10 | GET /governance/summary 或 proposal detail | 读取 decision trace | Timeline / decision panel |

若某些 detail endpoint 尚未完成，优先确保 summary endpoint 先可用。Demo Panel 先吃 summary，再逐步补细节，是最省风险的联调顺序。

# 8. 跨模块 contract 对齐说明

Demo Panel 是消费层，不应擅自改字段名。各模块对接时，优先冻结“可展示最小字段集”。建议最少锁定下面这些字段。

| 来源模块 | 关键字段 | 为什么必须早冻结 |
| --- | --- | --- |
| Knowledge Bank | knowledge_id, approval_status, topic_tags, source_ref | 关系到知识列表、状态徽章、graph 数据 |
| Content Generation | deck_id, generation_status, source_knowledge_ids, slides | 关系到 deck 卡片、详情页与 grounding 展示 |
| Student Agent Testing | tested_deck_id, weak_topics, confusion_points | 关系到 signal cards 与 evaluation summary |
| Analytics & Adaptation | recommended_actions, affected_slide_refs, proposal_candidate | 关系到 signal-to-action 讲述链 |
| Governance Trace | proposal_id, decision_status, decision_reason, affected_assets | 关系到 timeline、decision panel 与 impact 视图 |

高风险字段包括 status 名称、ID 名称、时间戳名称和 summary list 的 key。如果这些字段漂移，Demo Panel 会成为最后一个爆雷的地方。

# 9. 可视化组件建议

可视化不需要堆满页面，重点是用最少的组件讲清楚最多的链路信息。下表给出本次最有价值的组件建议。

| 组件 | 建议展示内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Pipeline step tracker | 完整主链路与当前步骤高亮 | 必须 |
| Status cards | sources、approved units、generation、evaluation、analytics、governance 状态 | 必须 |
| Knowledge list / graph | knowledge units、topic / prerequisite / approval 关系 | 高 |
| Lecture deck preview | deck summary、slide titles、grounding refs | 必须 |
| Weak-topic summary card | top confusion、misconception、missing prerequisite | 必须 |
| Action recommendation cards | analytics 建议动作与优先级 | 高 |
| Governance timeline card | proposal status、reason、recent decision | 必须 |
| API flow strip | 当前调用顺序与下一步消费方 | 增强 |

颜色建议统一：approved 用绿色，frontier 用紫色或橙色，rejected 用灰红色，proposed / running 用蓝色。相同状态在全页面应使用相同颜色。

# 10. 与其他五个交付模块的协作关系

| 协作模块 | Demo Panel 需要什么 | Demo Panel 显示什么 | 联调重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Knowledge Bank | source summaries、unit list、approval state、graph data | 知识底座与当前状态 | 尽早拿 graph node/edge shape；状态名统一 |
| Content Generation | generation status、deck summary、deck detail | lecture slide 主演示资产 | deck schema 与 job status 早冻结 |
| Student Agent Testing | profile summary、aggregated signal、evidence snippet | student side evidence | 主展示 summary，不展示整段长对话 |
| Analytics & Adaptation | issue ranking、recommended actions、proposal candidate | signal 如何变成 action | action taxonomy 与字段名固定 |
| Governance Trace | proposal list、decision detail、timeline、impact | 系统如何受控演化 | decision_status 与 proposal status 颜色统一 |

负责 Demo Panel & API Flow 的组员需要高强度与其余模块沟通。这不是额外负担，而是该交付物的正常属性。

# 11. Validity 与视觉化 validation

| 验证层 | 要检查什么 | 最小测试方法 | 通过信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flow validity | 是否能完整按顺序跑一条主链路 | 按演示脚本点完 upload → governance | 主链路不断裂 |
| UI validity | 界面是否表达当前状态与下一步 | 让未参与开发的人看一遍页面 | 几秒内能看懂系统走到哪 |
| Data validity | 展示数据是否真实对应 API 返回 | 随机抽查 summary 与 detail view | 字段一致、状态一致 |
| Integration validity | 跨模块字段与状态是否同步 | 跑一次真实联调 + 一次 fixture 联调 | live 与 fallback 都可解释 |
| Presentation validity | 能否在 10 分钟内讲完 | 按 rehearsal 脚本演示 | 不靠大量口头补充也能说清 |

视觉化 validation 建议至少准备：pipeline completion checklist、API success count cards、module status table、live / fallback mode indicator。这样现场可以清楚解释系统当前处于真实联调还是备份演示。

# 12. 失败场景与 fallback

| 风险场景 | 推荐处理 | fallback |
| --- | --- | --- |
| 某个后端接口未完成或响应不稳 | 先接 summary endpoint，延后 detail view | 用 mock JSON 或固定 fixture 替代局部模块 |
| generation 太慢或 deck detail 不稳定 | 主面板先展示 job status 与 pre-generated deck | 准备 1 套预生成 lecture deck 用于备演 |
| student testing 输出过长，不适合展示 | 只展示 compact summary 与 1–2 条 evidence snippet | 原始结果留在 detail view 或截图中 |
| analytics / governance 细节接口来不及 | 先保 top issues + top actions + recent decision 三块 summary | 用静态 JSON / screenshot 讲 signal-to-action 过程 |
| 前端界面来不及 polish | 优先保主链路和关键卡片 | 退回最小 panel、Postman、notebook + 截图演示 |

底线原则：先保主链路可讲，再保细节美观。Demo Panel 的兜底目标是让系统的 runtime logic 仍然清楚，而不是把所有 live step 都强行在线上跑完。

# 13. 开发顺序与 freeze 点

推荐的推进顺序如下。

先冻结 pipeline steps 与状态命名。

与各模块确认 summary endpoint shape，先吃 summary，不急着接所有 detail API。

先做 panel skeleton、按钮、status cards 与 mock flow。

再逐步替换为真实 API，优先接 KB、generation、evaluation、analytics、governance 的 summary。

补 detail view、timeline、graph、deck preview。

最后做颜色统一、视觉 polish、演示脚本与 fallback 切换。

建议 freeze 点：T+6h 前冻结 pipeline step 定义与状态命名；T+20h 前冻结 summary endpoint shape；T+32h 前冻结 detail panel data shape；T+40h 后默认不再扩主功能，只做联调、rehearsal 和 bug fixing。

# 14. 最小验收标准

至少能展示完整主链路步骤：Source → Knowledge → Approval → Generation → Testing → Analytics → Governance。

至少能触发 source upload、lecture generation、student testing 中的关键动作。

至少能看到 KB、generation、testing、analytics、governance 的 summary data。

至少有 1 条 live 或 semi-live 的 end-to-end flow，可在 10 分钟内演示清楚。

至少准备 1 套 fallback 方案：fixtures、截图、预生成 artifacts 或 notebook / Postman 演示。

页面中的状态、字段和颜色命名与其他模块 contract 不冲突。

最后提醒：Demo Panel & API Flow 的完成标准，不在于它像不像完整产品，而在于它能否把整个 hackathon MVP 清楚地“显形”。只要主链路可见、关键状态可读、主要结果可解释，这个交付物就已经具备很强的现场说服力。