Hackathon 策划案

目标：快速理解、试用、评估并形成升级方向

# 1. Hackathon 目标

完成对 Idea2Paper 项目的论文级与代码级理解。

完成至少 1 次完整试用：从输入一个研究 idea，到生成 structured story，再尝试推进到更完整的 paper workflow。

可以复刻自己曾经发表过的paper，重新走一遍”想idea，设计实验，evaluation到完成paper”的工作流程

基于体验与代码阅读，分析当前系统的能力边界、工程短板和最值得升级的方向。

形成一份对导师/组内可展示的结论：这个项目现在能做什么，不能做什么，下一步如何改。

# 2. 团队配置建议（1-2 人）

若只有 1 人：按“论文理解 → 代码解构 → 试用 demo → 不足分析 → 升级建议”的顺序串行完成。

若有 2 人：建议分工如下。

成员 A（Paper + 架构主线）：负责读三篇 paper、整理系统设计图、理解主流程与模块边界。

成员 B（Code + Demo 主线）：负责跑通 repo、追主入口脚本、记录输入输出、做 demo 试用与问题记录。

期间保持同步结论，并在最后合并成统一汇报。

# 3. 工作安排 (具体节奏自己调整)

## 阶段 1： 搭环境 + 粗读材料

确认本地环境可运行 repo。

快速浏览 README、papers/ 三篇论文、docs/ 下的项目说明。

列出关键目录：Paper-KG-Pipeline、frontend、output、scripts、src/idea2paper。

目标：知道项目在“想解决什么问题”。

## 阶段 2：论文理解 + 代码主流程追踪

读 Idea2Paper：理解端到端科研 agent 的完整生命周期。

读 Idea2Story：重点理解 offline KG + online retrieval + story generation 的主思路。

读 Story2Proposal：理解其如何把 story 接到 manuscript generation。

从 scripts/idea2story_pipeline.py 开始追代码，梳理调用链。

重点读 config.py、manager.py、recall_system.py、critic.py、novelty_checker.py。

目标：画出一张系统架构图。

## 阶段 3：Demo 试用（复刻科研流程）

选择一个 demo idea。优先建议：使用组员之前已经写过的一篇 paper 或者非常熟悉的研究方向。

将该工作“倒放”为一条初始 idea：只给出问题、动机和大概方法方向，不直接给完整答案。

跑 Idea2Story 流程，观察 story 输出是否合理。

尝试将 story 继续扩展到更完整 paper workflow：补实验计划、补方法细节、补写作结构。

记录系统在哪些地方表现好，哪些地方会漂。

## 阶段 4：不足分析

分析检索 grounding 是否真的靠谱。

分析 critic 的反馈是否真正有帮助。

分析 novelty check 是否只是在做语义去重。

分析系统是否能从“story”真正走到“experiment”和“paper”。

列出最关键的 5-10 个短板，并按优先级排序。

## 阶段 5：输出结论与升级建议

整理“项目介绍”“试用结果”“关键不足”“升级建议”。

形成一页架构图 + 一页优缺点表 + 一页升级路线图。

给出清晰结论：当前可否作为科研加速器使用；未来是否值得当作升级底座。

# 4. 建议交付物

交付物 A：系统架构图（离线层、召回层、生成层、评审层、验证层）。

交付物 B：一次完整 demo 记录（输入 idea、输出 story、关键评价）。

交付物 C：能力边界分析表（能做什么 / 不能做什么 / 风险点）。

交付物 D：升级路线图（短期、中期、长期）。

# 5. Demo 试用建议

不要只用“虚构 idea”做 demo。建议至少做一个“真实但已知答案”的回放实验：使用组员们之前写过或熟悉的一篇 paper，只给系统一个不完整起点，观察它能否合理地走出类似的 research story / paper skeleton。

这样更容易判断系统有没有科研 sense。

这样更容易判断它是“真 grounding”还是“写得像”。

这样更容易看出它和真实科研流程之间还差哪几层。

# 6. 评估标准

是否能让不熟悉项目的组员在短时间内理解系统主链路。

是否能稳定产出结构化 story。

是否能对真实研究题目给出有价值的 framing。

是否暴露出清晰、可执行的升级方向。

是否足以支撑一次组内 demo 或进一步开发立项。